**项目名称：**世界杯新闻

**项目介绍：** 这是一个世界杯新闻网站，主要展示2018世界杯的热点新闻和比赛的相关信息。

**概览：**网站首要功能提供世界杯新闻浏览、扩展功能为：射手榜、积分榜、赛程安排以及其它有待头脑风暴的功能。头部、尾部及其它相似区域使用模板，充分发挥laravel的优势。

**作息时间安排：**

上午：8：30-11：30 地点：实验室

下午：14：05-17：00 地点：实验室

晚上：地点：各自寝室，任务：完成当天剩余工作、撰写工作日志、学习相关知识

**项目人员及分工：**

彭丹婷：静态网页的制作

韩晶利、易晶宁：使用laravel制作网站后台

柳庭瑜：使用Scrapy爬取相关信息

**项目管理工具：**码云，项目地址：https://gitee.com/iss2016302580307/news\_static\_page

**项目当前进度：**

7.8-7.9 ：网站首页静态网页制作完成，已提交laravel团队

爬取凤凰网体育世界杯即时体育新闻完成，已提交laravel团队录入数据库

网站首页信息展示、翻页功能完成

**项目流程（粗略估计）：**

|  |  |
| --- | --- |
| 任务 | 预计需要时间（天） |
| 确定实验结果模型 | 1 |
| 爬取相关数据 | 10 |
| 存储和提取数据 | 4 |
| 页面设计 | 10 |
| 实现新闻展示 | 10 |
| 测试调整 | 3 |
| 页面优化 | 5 |
| 实现其它功能 | 4 |

**目前遇到的问题：**

问题1： 世界杯将先于实训一周结束，届时某些相关网站可能会关闭，导致之前的爬虫无法使用。

解决办法：提前爬取完成世界杯相关新闻，写一些爬取其他足球新闻的爬虫，供世界杯结束后网站更新数据